Załącznik nr 5

do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ………………………..

W dniu ………………..2015r. w ……………………………….. pomiędzy:

Zamawiającym

Gminą …………………….. z siedzibą w …………………………., ……………………………………………………………………….., reprezentowanym przez

1. ................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - ………………………………………………..

NIP …………………….. REGON ……………………………….

a

Wykonawcą

reprezentowanym przez :

1. ............................................................

2 . ...........................................................

NIP ………………………. REGON ……………………………..

została zawarta umowa o treści następującej:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

„Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej  na terenie Gminy Jeleśnia”

§ 1

Umowa niniejsza zastaje zawarta zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..................... pod Nr ..................... została zawarta umowa o poniższej treści:

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów instalacji systemów fotowoltaicznych zwanych dalej „projektami instalacji” i na ich podstawie wykonanie i montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Jeleśnia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.Przedmiot umowy ma na celu wykorzystanie wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do pozyskiwania energii słonecznej w zależności od projektowanej mocy i wymagań użytkowników i na ich potrzeby z możliwością przyłączenia instalacji do sieci energetycznej na terenie gminy Jeleśnia, co pozwoli na obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

3.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie projektów instalacji spełniających wymagania programu funkcjonalno-użytkowego zwany dalej „PFU” i wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem wytycznych PROW.

2) Wykonanie mikroinstalcji fotowoltaicznej zgodnie z założeniami PROW i wymaganiami zawartymi w PFU na 19 budynkach indywidualnych oraz 3 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Jeleśnia na podstawie opracowanych projektów instalacji z możliwością przyłączenia do sieci energetycznej na terenie gminy Jeleśnia.

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynków oraz konstrukcjach naziemnych w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

4. Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę obejmuje m.in.:

1) dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem wg wykazu w PFU, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej  ilości i rodzaju paneli i innych elementów systemów fotowoltaicznych oraz przedłożenie wstępnych założeń projektowych do akceptacji Zamawiającemu,

2) wykonanie niezbędnych projektów instalacji,

3) dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych i kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i odgromowych  wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, w tym z przygotowaniem miejsc montażu, uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach,

4) dokonanie przez wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych,

5) opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi,

6) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wymagane dokumenty określone w PFU,

7) wykonanie i umieszczenie ogólnej tablicy informacyjnej o minimalnych wymiarach 0,85x07 m, której treść i miejsce zostanie ustalone z  Zamawiającym na etapie realizacji,

8) wykonanie i umieszczenie dedykowanej dla każdej instalacji fotowoltaicznej małej tablicy pamiątkowej, której instalacja nastąpi w miejscu instalacji na terenie każdej z nieruchomości.

9) udzielenie rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia i zapewnienie usług serwisowych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

5. Wstępną listę nieruchomości, na których mają być montowane panele fotowoltaiczne wraz z wymaganiami w zakresie wykonania projektów instalacji, montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, przygotowania do odbioru i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, parametrów technicznych i użytkowych instalacji fotowoltaicznych określa PFU. Nieruchomości, na których planowany jest montaż systemów fotowoltaicznych położone są na terenie Gminy Jeleśnia. Ostateczny wykaz nieruchomości zostanie dostarczony wykonawcy po podpisaniu umów z właścicielami posesji objętych zamówieniem.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą staranności, wiedzą techniczną, normami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wymagań technicznych dla instalacji OZE i wykonawców robót montażowych dla zadań związanych z wykonaniem systemów fotowoltaicznych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z założeniami programowymi Działania 321 PROW 2007-2013- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa – http://minrol.gov.pl/ i  wytycznymi PFU szczegółowo określającego rodzaj, skalę, parametry techniczne urządzeń, rodzaj dokumentacji projektowej, wykonawczej i odbiorowej.

8. Wszelkie opracowania i dokumenty, w tym projekty instalacji, instrukcje użytkowania, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą itp. Wykonawca dostarczy w języku polskim.

9. Integralną częścią umowy stanowi :

1) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

§ 3

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest:………………… tel. …………………………….

2. Koordynatorem zadania z ramienia Zamawiającego jest: ……………… tel. ……….

Rozdział II

Wymagania, działania i czynności niezbędne do wykonania projektów instalacji

§ 4

1. Wymagania w stosunku do wstępnych założeń

1) Wykonawca w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym warunki wyjściowe do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych. Warunki, o których mowa powyżej dotyczyć będą:

a) proponowanych rozwiązań techniczno - materiałowych,

b) przewidywanego sposobu wykonania w wersji graficznej i opisowej

2) Wstępny opis wymagań dotyczących instalacji fotowoltaicznej określa PFU.

2. Wymagania w stosunku do projektów instalacji

- Wykonawca opracuje projekty instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

- Projekty instalacji będą sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku  elektronicznym (płycie CD lub pamięci przenośnej).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egz. kompletów projektów instalacji z każdej nieruchomości.

- Wszelkie rozwiązania techniczno-materiałowe w projektach instalacji muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego na każdym etapie projektowania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót po zaakceptowaniu projektu instalacji przez Zamawiającego.

- Każdy projekt instalacji ma w zawierać w szczególności;

- Schemat instalacji elektrycznej,

- Rzut instalacji fotowoltaicznej,

- Wizualizację instalacji z zewnątrz z wykonaniem symulacji zacienienia,

- Opis instalacji i urządzeń wraz parametrami technicznymi urządzeń ( w tym: moc, sprawność, uzysk)

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe systemu i odgromowe paneli.

4. Projekty instalacji winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującym prawem i musi zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty (certyfikaty, dokumentacje itp.), które są lub będą wymagane na dzień złożenia wniosku do zakładu energetycznego w ramach podłączenia do sieci energetycznej, w tym oświadczeń o prawidłowości wykonania mikroinstalacji podpisanych przez osobę posiadającą ważny certyfikat nadany przez UDT.

6. Szczegółowe wymagania w stosunku do projektu instalacji i jej zawartości określa PFU.

Rozdział III

Działania i czynności niezbędne do wykonania w ramach robót budowlanych oraz wymagania techniczno-budowlane

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami instalacji, na podstawie których Wykonawca uzyskał zgodę rozpoczęcia robót budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi, uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego.

- Rozwiązania techniczno-materiałowe określone w projektach instalacji będą uważane za wartości docelowe.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z projektami instalacji i wpłynie to na niezadowalającą jakość przedmiotu zamówienia to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wynik robót budowlanych rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia robót zgodnie z przepisami i zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być zgodne z normami oraz posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Urządzenie placu budowy i koszty utrzymania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy niezbędnych mediów (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) należą do Wykonawcy.

- Na wykonawcy spoczywa prawidłowe i zgodne z przepisami oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, w tym wygrodzenie stref niebezpiecznych.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji zamówienia należy do Wykonawcy.

- Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu urządzeń i materiałów zakupionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość oraz spełniające wymagania PFU. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

- Zastosowane materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z projektem instalacji i zapewniać uzyskanie założonych w PFU parametrów technicznych i jakościowych  oraz efektów rzeczowych i  ekologicznych.

- Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie tych materiałów przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazywać mu na bieżąco dokumenty potwierdzające ich jakość (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych, świadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie itp.).

- W przypadku samowolnego odstępstwa od założeń przyjętych w projektach instalacji w czasie wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczyć kary zgodnie z umową na zasadach określonych w § 15 ust. 1 pkt.2.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania.

- Wykonawca dokona przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń w zakresie określonym warunkami technicznymi lub przez Zamawiającego na swój  koszt.

- Odtworzenie różnego rodzaju nawierzchni, terenu, miejsc montażu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac  wraz z pokryciem kosztów ich wykonania należy do Wykonawcy.

- Wszelkie roszczenia właścicieli nieruchomości lub innych osób trzecich  jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Wykonawcę przy realizacji robót. Należności wynikłe z tytułu wyrządzonych szkód pokrywa w całości Wykonawca.

- Niezależnie od dokumentów określonych w umowie i PFU jakie będą wymagane od wykonawcy w związku z realizacją  umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów, które będą niezbędne do rozliczenia przedmiotu umowy i uzyskania dofinansowania wg PROW.

§ 6

1.W skład niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych wchodzić będą:

1) niezbędna dokumentacja

2) panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne

3) inwerter,

4) konstrukcja montażowa dachowa lub naziemna (dach płaski, balkon-taras),

5) rozdzielnia z wyłącznikami oraz zabezpieczeniami po stronie DC,AC w tym zawierająca ochronę przeciwprzepięciową i odgromową ( zgodnie z obowiązującymi przepisami),

6) system odgromowy w zależności od potrzeb (wykonawca zamontuje system odgromowy na dachu budynku wraz z odbiorem technicznym i pomiarami kiedy jest jego brak na nieruchomości. W przypadku istniejącego systemu odgromowego wykonawca przeprowadzi ponowne pomiary i odbiór systemu).

Rozwiązania techniczne związane z zabezpieczeniem instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym zgodności z normą PN-HD 60364-7-712

7) System monitoringu instalacji fotowoltaicznej (moduł komunikacyjny, mogący współpracować z projektowanymi falownikami, zawierający w swojej budowie wielofunkcyjny efektywny rejestrator danych)

2. Przewiduje się montaż modułów polikrystalicznych w ilości zapewniającej uzyskanie zakładanej mocy na potrzeby własne obiektów objętych zamówieniem. Wymagane parametry systemu fotowoltaicznego zostały określone w programie PFU.

3. Falowniki należy projektować i wykonać z zachowaniem parametrów określonych w PFU. Falowniki muszą charakteryzować się bardzo wysokim współczynnikiem sprawności i bardzo wysoką klasą ochrony – IP65 oraz mieć możliwość wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Przy projektowaniu i doborze falownika należy zwrócić szczególną uwagę na zakres parametrów wejściowych falownika, tak aby pracował on w optymalnie szerokim zakresie zmieniających się warunków atmosferycznych.

4.Przewody i kable w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu sieci elektroenergetycznej. Przewody należy mocować do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Połączenia między panelami należy wykonać za pomocą złączy MC4. Wymagania w zakresie przewodów instalacji fotowoltaicznych określa PFU.

5.Do monitoringu wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany moduł komunikacyjny współpracujący z odpowiednio dobranym falownikiem. Urządzenie będzie zbierać wszystkie dane z falownika po stronie systemu informując o statusie instalacji w danym momencie. W swojej budowie ma zawierać wielofunkcyjny efektywny rejestrator danych z opcją wyświetlania, archiwizacji i przetwarzania danych, jednocześnie umożliwiać wykrycie nawet najmniejszych odchyleń. Wymagania w zakresie monitorowania pracy systemu fotowoltaicznego określa PFU.

6. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich testów instalacji i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami normy 62446:2010. Wymagania w  tym zakresie i rodzaj testów wymaganych w celu odbioru wykonanych instalacji  fotowoltaicznych określa PFU.

7. Zgodnie z założeniami PFU i zaproponowaną technologią Wykonawca gwarantuje w okresie trwałości przedsięwzięcia tj w okresie 5 lat osiągnięcie efektów rzeczowych i ekologicznych wymaganych i opisanych w PFU Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów programu w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

8. Do projektowanych lokalizacji, na których przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznych, będzie zapewniony dojazd przez właścicieli posesji w celu dostarczenia niezbędnych elementów systemu oraz montażu.

9. Wykonawca dostarczy elementy systemów fotowoltaicznych na miejsce montażu w częściach. Elementy systemu zostaną połączone przez Wykonawcę w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem odpowiedniego do tego celu sprzętu,. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty paliwa, energii elektrycznej, wody itp., jakie będą niezbędne do celów montażowych pokrywa Wykonawca.

.

Rozdział IV

Inne działania, czynności i obowiązki stron

§ 7

- Wykonawca w projektach instalacji winien uwzględnić rozwiązania technologiczne zapewniające odpowiednią jakość materiałów i urządzeń.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których pomocne będzie działanie Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie będącym przedmiotem zamówienia oraz zebrać wszelkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia.

- Jeżeli w projektach instalacji lub innych dokumentach Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną stwierdzone błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje  lub wady, to zarówno przedmiotowe dokumenty jak i roboty budowlane będą niezwłocznie poprawione na koszt Wykonawcy i jago staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca część projektową zamówienia opracuje w sposób umożliwiający etapowanie robót budowlano-montażowych realizowanych na jej podstawie. Sposób etapowania należy ustalić z Zamawiającym na etapie uzgadniania harmonogramu i w trakcie opracowania projektów instalacji.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę obowiązuje bieżące monitorowanie wykonywanych prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

- Wykonawca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu:

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - oryginał  polisy ubezpieczeniowej do wglądu i przekaże Zamawiającemu jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych do wykonania zamówienia posiadających kwalifikacje do wykonania prac projektowych i odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych.

- Harmonogram w ujęciu rzeczowo-finansowym, uzgodniony z Zamawiającym.

- Wykaz podwykonawców (jeżeli wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców)

- Niedostarczenie dokumentów w wyżej określonym terminie Zamawiający może potraktować jako uchylanie się od przystąpienia do realizacji umowy, a także ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 ust.1 pkt 7..

- Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, musi potwierdzać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł.

Przez dokument ubezpieczeniowy strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez  ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność). W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty.

- Na wniosek Wykonawcy harmonogram może być aktualizowany jedynie za zgodą Zamawiającego. Akceptacja (złożenie podpisu przez Zamawiającego) skorygowanego harmonogramu jest równoznaczna z jego zatwierdzeniem.

- Na wniosek Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia uproszczonego kosztorysu wykonywanych robót.

- Wykonawca zapewni obecność kierownika budowy w trakcie prowadzonych robót Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy winien działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika budowy wymaga zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli wykonawca nie dopełni tego obowiązku wówczas udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka, w tym technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

- Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego może polecić wstrzymanie robót, jeżeli będą wykonywane niezgodnie z projektami instalacji lub postanowieniami umowy oraz jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w  terminach określonych w umowie i zgodnie ze sporządzonym na jej podstawie harmonogramie rzeczowo-finansowych, a do Zamawiającego należy odebranie prawidłowo wykonanych robót i zapłata umówionego wynagrodzenia.

Rozdział V

Podwykonawcy

§ 8

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy - zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,             w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt umowy, a także projekt jej zmian.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy. Jeżeli zamawiający, w terminie 5 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uważa się, że akceptuje umowę. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, który zawarł umowę          o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów oraz ich zmian w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.

- Wyłączenie o którym mowa w pkt. 5 nie dotyczy umów o podwykonawstwo                  o wartości większej niż 50 000 zł.

- W umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, termin płatności za wykonane roboty ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności wykonawcy i nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Podstawą do uregulowania przez zamawiającego płatności faktury wystawionej przez wykonawcę jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, to o tyle ile zapłaci na rzecz tych podmiotów pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy z zastrzeżeniem,                               iż wynagrodzenie to nie może jednak przekroczyć kwot odpowiadających zakresowi robót zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia                      i zaniedbania.

- W treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą                i dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

Rozdział VI

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 9

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 10 października 2015, przy czym:

- Za wykonanie robót budowlano-montażowych w terminie uznaje się wpis kierownika robót do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zaświadczający o zakończeniu robót budowlano-montażowych w terminach określonych w ust. 1.

- Jakiekolwiek uchybienie terminom określonym w ust. 1 stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 umowy.

Rozdział VII

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto …………………………… zł, słownie ……………………………………………………………….....

w tym kwota netto ……………………………. zł, podatek VAT ………………………………...

- Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem robót.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w dokumentach przetargowych i w umowie uznaje się, że:

- Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym koszty jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia o wymaganym charakterze, formie, rodzaju i  jakości.

- Wykonawca przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia w tym organizacyjne, administracyjne, prawne, związane z zabezpieczeniem robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa oraz uwzględnił ryzyko wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów w stosunku do przedmiotu umowy i że uwzględniając specyfikę zamówienia, terminy i warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy prawidłowo skalkulował  wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uznaje, że wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

- Ustala się następujące etapy płatności:

- Po wykonaniu 60%

- Po wykonaniu 40%- faktura końcowa

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami za wykonane i odebrane etapy przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktur będą potwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokoły odbioru zakończonych etapów rozliczeniowych.

- Wykonawca może złożyć maksymalnie 2 faktury, przy czym faktura końcowa może zostać złożona po bezusterkowym końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

- Faktury regulowane będą w terminie 21 dni od daty doręczenia kompletu wymaganych dokumentów, w tym prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, do wysokości zabezpieczonych w budżecie Gminy środków finansowych na przedmiot umowy w danym okresie roku budżetowego.

- W przypadku finansowania części zakresu zamówienia i wyczerpania limitu posiadanych środków finansowych faktury regulowane będą przez Zamawiającego w terminach określonych w ust.5, liczonych nie od momentu otrzymania faktur przez zamawiającego, lecz od daty wpływu tych środków na konto Zamawiającego.

- Zapłata faktur nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur będzie oświadczenie podwykonawcy, że otrzymali należne wynagrodzenie.

- Jeżeli faktura będzie zawierać błędy lub Wykonawca nie dołączy do faktury protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie określonego etapu przedmiotu umowy oraz oświadczenia podwykonawcy biorącego udział w realizacji danego etapu robót, Zamawiający zwróci faktury Wykonawcy bez księgowania.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury- w całości lub części- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Rozdział VIII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto, o której mowa w §11 ust.2, co stanowi kwotę w wysokości:…………………………………………………….….

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót - 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia, potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 21 dni po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od daty odbioru końcowego.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §2 ust.3 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia termin realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu             do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie                 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmiany jego wysokości.

Rozdział IX

Odbiór przedmiotu umowy

§ 13

- Ustala się, że odbiór poszczególnych instalacji będzie odbywał się na bieżąco, przy czym w trakcie realizacji umowy zostaną przeprowadzone 3 odbiory częściowe w dniu wyznaczonym na zakończenie danego etapu tj. po wykonaniu 60 % zaawansowania robót i odbiór końcowy po wykonaniu ostatniego etapu (40% zaawansowania robót).

- Odbiór danej części (etapu) robót uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora nadzoru protokółu odbioru. Protokół odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną i odebraną część (etap) przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który jako bezusterkowy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Do odbioru końcowego  Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać m.in.:

- projekty instalacji  z ewentualnie naniesionymi zmianami,

- dokumentacje dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

c)   dziennik budowy,

e)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

f)  dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń (np. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.)

g)   dokumentację powykonawczą wraz wymaganymi dokumentami,

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową i przepisami,

i) instrukcję użytkowania w języku polskim,

j) dokument gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodny z zał. Nr 1 do umowy.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pismem skierowanym do Zamawiającego w terminie na 7 dni przed odbiorem. W dniu zgłoszenia Wykonawca złoży wymagany komplet dokumentów do inspektora nadzoru, w tym dokumentację powykonawczą określoną w PFU.

- Zamawiający bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót wyznaczy termin odbioru i powiadomi Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- Jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynność ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wówczas odbiór uważa się za niedokonany.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i ma prawo żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru oraz protokół usunięcia wad i usterek jeżeli takie występują.

Rozdział X

Gwarancja i rękojmia

§ 14

1.Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne obejmują okres od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez okres 5 lat, przy czym Wykonawca udziela gwarancji na główne elementy urządzeń na okres nie krótszy niż:

1) Gwarancja na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy

2) Gwarancja na falowniki solarne: 10 lat, (długość okresu gwarancji uzależniona od okresu określonego w ofercie Wykonawcy)

3) Gwarancja na konstrukcję : 10 lat

4) Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat

5) Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat

- przy czym ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót lub od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

4.Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji  jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy na warunkach wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do umowy, a termin gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.

5. Wykonawca deklaruje, że w okresie gwarancji zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych usług serwisowych tj usuwania awarii w najkrótszym możliwym terminie. Usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

- maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynosi do 48 godzin od momentu zgłoszenia,

- maksymalny czas na naprawę gwarancyjną wynosi do 2 dni od momentu zgłoszenia. (w przypadku trudności i braku możliwości dostawy materiałów  lub urządzeń w terminie, termin naprawy gwarancyjnej  może zostać przesunięty za zgodą Zamawiającego)

oraz do wykonywania przeglądów serwisowych w okresach dwuletnich (wg potrzeb po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego)

6.Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki będące następstwem wadliwości materiałów i wykonania.

7. Strony ustalają, że w okresie gwarancji i rękojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne, pierwszy w około połowie okresu przewidzianego na czas rękojmi i gwarancji jakości, drugi przed upływem terminu przypadającego na wygaśnięcie gwarancji i rękojmi.

8. Przegląd gwarancyjny przeprowadza Zamawiający przy udziale:

1) przedstawiciela Wykonawcy,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) innych osób zaproszonych przez Zamawiającego (np. biegłego, rzeczoznawcy)

4) właściciela nieruchomości.

9. W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od terminów przeglądów gwarancyjnych określonych w ust. 7, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowe terminy przeglądów gwarancyjnych.

9. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany przez zamawiającego protokół z każdego przeglądu gwarancyjnego jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

10. O istnieniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

11. W przypadku ujawnienia wad i usterek, Wykonawca jest zobowiązany w terminie przyjętym przez Zamawiającego do usunięcia usterek, wad i uszkodzeń powstałych w ich wyniku na koszt Wykonawcy. Usunięcie ich powinno być stwierdzone protokolarnie.

12.Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkuć lub ekspertyz, to zamawiający ma prawo polecić wykonawcy dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w przewidywanym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy, wykorzystując w tym celu zabezpieczenie wykonania robót lub zgłaszając roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, odpowiedzialność z tytułu zagrożeń stanowiących ryzyko Wykonawcy obejmujące uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, obciąża Wykonawcę.

Rozdział XI

Kary umowne

§ 15

1.Ustala się odpowiedzialność stron za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 11 ust.2

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 11 ust.2.

- za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na wykonanie lub usunięcie zobowiązania,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu, o którym mowa w § 9 ust. 1, wyznaczonym jako zakończenie robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 11 ust.2. Fakt nienależytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego.

- za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust.7 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zgłoszenia Podwykonawcy, w wysokości 20 000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek nie wypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługującego wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

- za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – karę w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – karę w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej  umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo – karę w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – karę w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek.

2.Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej. Potrącenie może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów .

4.Zamawiajacy zapłaci  Wykonawcy  karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. / Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm../.

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

6.Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

7.Odpowiedzialność Wykonawcy za straty ustala się na podstawie protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody, sporządzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartości mienia utraconego, rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążającej. Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego następować będzie w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej noty obciążającej.

Rozdział XII

Odstąpienie od umowy

§ 16

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac przewidzianych umową lub przerwał ich realizację z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa  ta trwa dłużej niż 14 dni,

b) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami  Zamawiającego lub warunkami niniejszej umowy, co potwierdza inspektor nadzoru,

c) w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku wykonawcy lub jego znacznej części.

2)  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty

powzięcia wiadomości  o istnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać

uzasadnienie.

3)  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

c) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych  oraz  do  zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały  wykonane i odebrane  i  za zabezpieczenie przerwanych robót..

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty, co do których nie podpisano protokółu odbioru robót i za zabezpieczenie przerwanych robót.

3.Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

5.W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

Rozdział XIII

Dopuszczalne zmiany umowy

§ 17

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1) Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności  niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia tj. np.: wystąpienie opóźnienia w uzgodnieniu dokumentacji z przyczyn niezależnych od stron, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, opóźnienia w realizacji dostaw niezbędnych dla wykonania zamówienia, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, itp.;.

b) Niedopełnieniu przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy.

c) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

d) Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót lub usług.

e) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

f) Z powodu stanu wyższej konieczności, powodującego podjęcie działań w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki,

g) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

h) Zawieszenia wykonania prac niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy,

i) Wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a są one niezależne od stron,

j) Ograniczenia lub czasowego wstrzymania finansowania przedmiotu umowy.

2) Termin realizacji, zamówienia o którym mowa wyżej może zostać przedłużony o czas

Niezbędny i dostosowany do charakteru i okresu występowania okoliczności uzasadniających

jego przedłużenie.

- W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych,     technicznych i materiałowych, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od   zaproponowanego, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów.

- Gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które strony nie miały wpływu.

- Gdy zajdzie konieczność zmiany osób  wskazanych w ofercie, pełniących określone funkcje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia (np. śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe; niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy; rezygnacja lub jakakolwiek inna przyczyna niezależna od Wykonawcy). Zmiana możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje tych osób pozwalające stwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wskazane osoby.

- W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców robót, którym wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub  Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę.

- Gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizacje umowy, 
w szczególności na jej zakres, termin.

- Gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno – prawnej lub siedziby Wykonawcy.

- W przypadku zmiany zasad finansowania przedmiotu umowy.

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 18

1.Do niniejszej umowy w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r „Prawo zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								 WYKONAWCA:

Uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru przedmiotu umowy)

Załącznik nr 1 do umowy

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy

Gwarancja jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy

Przedmiot postępowania (Zamówienie):   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr umowy ..........................................................................z dnia .............................................................

NAZWA WYKONAWCY...............................................................................................................................,

...................................................................................................................................................................

ADRES ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Jeleśnia (Zamawiającemu) na całość zamówienia (przedmiot umowy) rękojmi i gwarancji jakości na okres 5 lat liczonych od dnia sporządzenia protokółu bezusterkowego odbioru robót tj. od dnia …………….. do dnia ……………………………, przy czy Udziela Zamawiającemu gwarancji:

1) Gwarancja na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy

2) Gwarancja na falowniki: ….. (długość okresu gwarancji uzależniona od okresu określonego w ofercie Wykonawcy)

3) Gwarancja na konstrukcję : 10 lat

4) Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat

5) Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat

- przy czym ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

2.Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót i wbudowanych urządzeń:

- pierwszy w około połowie okresu wyznaczonego na okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiającego.

- drugi - w terminie nie później niż 1 m-c przed dniem  przewidzianym na wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przedmiotu umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie,

ponadto każdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania   przeglądu obiektu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin przeglądu.

3. Po każdym wykonanym przeglądzie Zamawiający sporządzi protokół i przekaże go Wykonawcy, a w przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w formie nie pieniężnej zażąda od Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji,  jeżeli na skutek dokonanego przeglądu gwarancyjnego termin upływu rękojmi ulegnie zmianie.

4.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- naprawę gwarancyjną,

- zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania,

- wymiany wadliwej części zamówienia na wolną od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy. Nie wykonanie tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do dokonania wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy

5.Organizacja obsługi gwarancyjnej:

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych:

...................................................................................................................................................................

(należy wpisać dane Gwaranta  – nazwę, adres, telefon, fax)

oświadcza, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3 ................................. wystawi dokument gwarancyjny  na wydłużony okres gwarancji jakości.

b) Wykonawca deklaruje, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych usług serwisowych tj usuwania awarii w najkrótszym możliwym terminie. Usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

- czas reakcji na zgłoszone usterki lub wady - 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- czas naprawy gwarancyjnej -maksymalnie do 2 dni od momentu zgłoszenia (w przypadku trudności i braku możliwości dostawy materiałów  lub urządzeń w terminie, termin naprawy gwarancyjnej  może zostać przesunięty za zgodą Zamawiającego),

oraz Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów serwisowych w okresach dwuletnich (wg potrzeb po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego)

6.Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w niniejszym dokumencie gwarancji w określonych terminach zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

.................................................dnia.............				.............................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr …………..……………………….. z dnia ………….…….……… oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy  w dniu ………………….……… wynagrodzenie w kwocie ……………………………………………..…………. zł słownie:……………………………………………………………………………………....………zł brutto i  niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty.

……………………………….						………...………………………..

miejscowość, data                                                                                                            podpis  Podwykonawcy