Załącznik nr 7

do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego           w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..................... pod Nr ..................... została zawarta umowa o poniższej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest remont dróg gminnych w sołectwie Jeleśnia.

- Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz oferta przetargowa wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku      do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych,             o których mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także, możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego            na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny      lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów           i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem,              że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów               lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3-6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez projektanta i zamawiającego.

§2

- Zgodnie z ofertą wykonawcy ustala się wynagrodzenie  brutto                          w wysokości:…………………………zł słownie:……………………………………. cena netto wynosi:……………..………… zł, podatek VAT w wysokości:…….%,           co stanowi kwotę:………………………… zł.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tak zwane konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu    oraz roboty zamienne, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy, a także roboty zaniechane, o których mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, mogą być wykonane                    (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych   przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego.      Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub zrezygnować      w wykonywania robót zaniechanych.

- Rozliczanie robót ujętych w przedmiarach oraz koniecznych robót dodatkowych odbywało się będzie w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych,        a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak           w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (nie w kosztorysie ofertowym) –           w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty       te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte                 z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną  przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres                  ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte        w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).             W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

- Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, odbywało się będzie po otrzymaniu przez zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz kosztorysem różnicowym, wykonanym w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami;

- wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu           o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;

- w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt 1, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) należy przyjąć                  z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę, metodą kalkulacji szczegółowej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty              w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną  przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte        w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).             W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

- ilości robót, które miały być wykonane (pierwotnych) należy przyjąć       z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę, metodą kalkulacji szczegółowej;

- Ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów.

- Wyliczenie robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, odbywało się będzie w taki sam sposób jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej, opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i tym samym zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3

- Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy jest protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy                        i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający zapewni wykonawcy terminowe uiszczenie należności, zgodnie                    z wystawioną fakturą za wykonane i odebrane roboty, nie później niż w ciągu        30 dni od daty jej otrzymania.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczania częściowego.

- Należność płatna będzie przelewem na konto wykonawcy wskazane              na fakturze.

§4

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

- Protokół odbioru końcowego zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, jak również wyznaczy termin na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór tych robót przez zamawiającego, jak również odbiór końcowy nastąpi              w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia                do odbioru przez wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio           do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy.

§5

- Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót: z dniem protokolarnego przekazania terenu robót,              nie  później jednak niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- zakończenie całości robót i odbiór: 75 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §4 ust.2 niniejszej umowy.

- Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegną przesunięciu                  w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

- wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez autora dokumentacji projektowej.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§6

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy - zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo       o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt umowy, a także projekt jej zmian.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy. Jeżeli zamawiający, w terminie 5 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uważa się, że akceptuje umowę. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio        do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność               z oryginałem kopię zawartych umów oraz ich zmian w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego         lub dotyczą dostawy materiałów.

- Wyłączenie o którym mowa w pkt. 5 nie dotyczy umów o podwykonawstwo       o wartości większej niż 50 000 zł.

- W umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, termin płatności za wykonane roboty ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności wykonawcy i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Podstawą do uregulowania przez zamawiającego płatności faktury wystawionej przez wykonawcę jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, to o tyle ile zapłaci na rzecz tych podmiotów pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy z zastrzeżeniem,              iż wynagrodzenie to nie może jednak przekroczyć kwot odpowiadających zakresowi robót zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,              bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia          i zaniedbania.

- W treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§7

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi     za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi                 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie………miesięcznej gwarancji jakości      za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

§8

- Podczas całego okresu trwania robót wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy jak również w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć na żądanie zamawiającego uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2000,00 złotych za każdy nieprzedłożony          do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek                   za nieterminową zapłatę;

- za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia;

- za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy            o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie – w wysokości 1000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości           20% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.        z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego                na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji niniejszej umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                     że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości               o powyższych okolicznościach.

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.

- wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej 14 dni.

- wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na plecenia zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości         o powyższej okoliczności;

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót         w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie          od umowy.

- wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada.

- wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia           za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych                          z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba,                       że wykonawca wyrazi zgodę na przejecie tych obiektów i urządzeń.

- przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych                   w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§12

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez wykonawcę,   z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty    i roszczeń finansowych od Gminy Jeleśnia.

§13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					                                   WYKONAWCA: